## Slide 1
统一模型网关平台
SaaS 优先 · 多租户 · 统一接入 · 成本治理 · 可扩展企业能力
SaaS优先
统一 API
多租户治理
成本控制
统一接入
OpenAI/Moonshot/Anthropic等多模型
统一治理
租户、API Key、限流、配额
统一成本
预算、token计量、告警
统一审计
日志、追踪、运营洞察

## Slide 2
为什么需要统一模型网关
企业在多模型时代面临统一接入与治理难题
不同模型厂商 API 形式、定价和能力存在明显差异，应用层被迫适配多个 SDK 和协议。
企业缺少统一的租户权限控制、API Key 管理、限流和配额能力，导致安全和成本控制困难。
模型稳定性不一致，单独接入会带来超时、失败、降级和研发成本高的问题。
上游 provider 变化快，业务需要有统一抽象层，避免被供应商绑定。
平台若不具备审计、预算和观测能力，很难进入规模化运营阶段。

## Slide 3
方案概览
从“多模型接入”升级为“统一平台能力”
统一模型入口
统一鉴权
统一预算
统一审计
OpenAI Moonshot Anthropic Azure
API Key 租户隔离 角色权限 限流配额
token 计量 成本估算 预算报警 cost guard
调用日志 链路追踪 指标告警 运营视图
A. API Gateway
统一对外接入
B. Routing Engine
按策略选 provider
C. Provider Adapter
抽象不同模型差异
D. FinOps
管理成本与预算

## Slide 4
核心架构图
MVP 版：统一接入 + 多租户 + 成本治理
Client
API Gateway
Auth / Tenant
Routing Engine
Provider Adapter
Usage / Cost / Audit

## Slide 5
技术选型方案
低风险、可商用、适合中国团队落地
FastAPI（MIT）
PostgreSQL（PostgreSQL License）
Redis（BSD 风格）
RabbitMQ / Kafka
Prometheus + OpenTelemetry
Docker + Kubernetes + Helm
云 KMS / Vault
OpenAI 兼容接口层

## Slide 6
License 与合规考虑
优先采用商用友好技术栈
优先选： Apache 2.0 MIT BSD PostgreSQL License
注意： AGPL / GPL / SSPL 可能带来源码公开风险 或企业法务阻力
推荐优先使用 Apache 2.0 / MIT / BSD / PostgreSQL License 组件。
在 SaaS 场景中，AGPL 可能带来源码公开义务，企业客户通常不接受。
避免把 Grafana OSS / Elastic 等复杂许可组件直接嵌入核心产品代码中。
法务层面建议在组件选型阶段进行 license review，并保留最终审查步骤。

## Slide 7
2 个月 MVP 成本预算（中国团队）
4 人团队，稳妥方案
人员成本
¥218,000 – ¥302,000
基础 infra / tools
¥18,000 – ¥60,000
LLM 调用测试成本
¥2,200 – ¥21,600
合计预算
¥260,000 – ¥400,000

## Slide 8
关键风险与应对
把工程和经营风险提前识别
上游 provider 稳定性
retry / fallback / circuit breaker / provider health watch
流量冲击
租户限流 / quota / queue / token bucket
成本失控
请求前成本估算 / budget cap / cost alert
合规隐私
最小化日志 / BYOK / self-hosted / 审计导出

## Slide 9
实施里程碑
建议 2 个月实现 MVP
1-2周
需求确认、API 设计、基础环境奠定
3-5周
网关与路由构建、租户认证、限流、日志
6-7周
OpenAI + Moonshot adapter、降级和重试
8周
成本控制、演示、文档、风险复盘

## Slide 10
结论：先做统一模型网关，再扩展企业级 AI 能力
1. 4 人中国团队、2 个月交付 MVP 是稳妥方案。
2. 统一模型网关是最有价值的底座，可支撑多租户和成本治理。
3. 选型优先考虑 Apache/MIT/BSD/PostgreSQL 这类商用友好组件。
4. 后续可顺势扩展到知识库、RAG、Agent 与企业 AI 助手。
统一模型网关平台 | 版本：MVP 路线图